Resource Constrained Project

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | **SL** | **LF** | **ES** | **DUR** | **RES** | **ID** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2p | 1 |
|  |  |  |  |  | . | . | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 12 | 6 | 6 | 2p | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0 | 6 | 2 | 4 | 2P | 3 |
|  |  |  |  |  | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |  |  | 2 | 6 | 2 | 2 | 2P | 4 |
|  |  |  |  |  | . | . | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 12 | 10 | 2 | p1 | 5 |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 10 | 6 | 4 | 1p | 6 |
|  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 14 | 12 | 2 | 1p | 7 |
|  | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | tr |
|  | 3P | 3P | 3p | 3p | 3p | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3p |  |  |  |  |  | Ra |